Приложение № 2

к муниципальной программе Тюхтетского района

«Развитие транспортной системы Тюхтетского района на 2014-2016 годы»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ НА 2014-2016 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Дорожные фонды» на 2014-2016 годы (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы Тюхтетского района на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Тюхтетского района |
| Исполнители подпрограммы | Отдел ЖПКХ и КС администрации Тюхтетского района (далее- Отдел планирования) |
| Цель и задача подпрограммы | Цель подпрограммы:  - Обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.  Основными задачами подпрограммы являются:  - достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования. |
| Целевые индикаторы | - Доля дорог общего пользования соответствующих техническим требованиям. |
| Этапы  и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2014-2016 годы  Этапы реализации программы:  I этап - 2014 год;  II этап - 2015 год;  III этап - 2016 год. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах тыс. рублей.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Источник** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **ИТОГО** | | Краевой бюджет тыс.руб | 1340,5 | 1328,5 | 1328,5 | **3997,5** | | Местный бюджет тыс. руб | 5,8 | 5,8 | 5,8 | **17,4** | | **ВСЕГО** | **1346,3** | **1334,3** | **1334,3** | **4014,9** | |

2. Разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Транспортное обеспечение жизнедеятельности Тюхтетского района во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.

Общая протяженность улично-дорожной сети Тюхтетского района составляет 132,3 км. В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия.

Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

В условиях роста интенсивности движения на дорогах Тюхтетского района, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети, увеличение количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог города, назрела необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, которые призвана обеспечить настоящая подпрограмма.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и модернизация существующей улично-дорожной сети Тюхтетского района.

2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования.

2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

Этапы реализации программы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Цель: Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тюхтетский район | | | | | | | | |
| 1. | Доля дорог общего пользования соответствующих техническим и эксплуатационным требованиям | % | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 82 | 84 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма предполагает осуществить следующие функции:

1) координация деятельности исполнения подпрограммы в ходе её реализации;

2) осуществить контроль за выполнением целевых показателей подпрограммы;

3) проводить анализ эффективности программных мероприятий.

Главными распорядителями средств местного бюджета является администрация Тюхтетского района.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком подпрограммы является Администрация Тюхтетского района. Заказчик в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию подпрограммы.

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет Отдел ЖПКХ и КС, который обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный квартал и по итогам за год.

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в проект Решения Совета депутатов муниципального образования Тюхтетский район о бюджете и постановление о подпрограмме.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Тюхтетского района.

2.6. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и модернизации улично-дорожной сети на территории муниципального образования Тюхтетский район | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  Долевое участие в финансировании расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тюхтетского района | 408 | 0409 | 118509 | 240 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 17,4 | Улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта |
|  | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2**  Субсидии сельсоветам на содержание дорог | Администрация Тюхтетского района | 408 | 0409 | 1117508 | Х | 1340,5 | 1328,5 | 1328,5 | 4009,5 | Улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **1346,3** | **1334,3** | **1334,3** | **4014,9** |  |

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составит 4038,9,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1346,3 тыс. рублей;

2015 год – 1346,3 тыс. рублей;

2016 год – 1346,3 тыс. рублей.