Приложение к постановлению

администрации Тюхтетского района

от 11.10.2013 № 360-п

*(приложение в ред. постановления от 13.10.2015 № 312-п)*

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского района на» (далее – Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  - постановление Администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации»;  - постановление администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 №299-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Тюхтетского района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тюхтетского района-  Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района (далее- Отдел ЖП ЖКХ и КС). |
| Соисполнители муниципальной программы: | Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации Тюхтетского района;  Отдел культуры администрации Тюхтетского района;  Отдел образования администрации Тюхтетского района;  Отдел социальной защиты администрации Тюхтетского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Подпрограмма: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тюхтетского района.  Мероприятия:  1. Реализация временных мер по поддержке населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.  2. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры.  3.Содержание и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства  4. Содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения.  5.Мероприятия по благоустройству.  6.Организация и содержание мест захоронения. |
| Цель муниципальной программы | 1.Развитие земельно-имущественных отношений в Тюхтетском районе посредством повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района, создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного свободных земельных участков.  2.Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального назначения, снижение бюджетных затрат за счёт развития энерго- и ресурсосберегающих технологий на территории Тюхтетского района. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие земельно-имущественных отношений в Тюхтетском районе посредством повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района, создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного свободных земельных участков.  Задача 2. Поддержка населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.  Задача 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы. |
| Целевые показатели и показатели результативности программы | 1. Износ водопроводных сетей уменьшится на 18% к 2018 году.  2.Инос тепловых сетей уменьшится к 2016 году на 30% .  3.Количество жителей потребляющих очищенную воду к 2018 году возрастёт до 3200 человек.  4. Износ водозаборных сооружений уменьшится на 15% к 2018 году\*.  5.Износ котельного оборудования к 2016 году уменьшиться на 30%\*.  6.Сокращение энергозатрат в муниципальных учреждениях на 10%.  7.Количество объектов, имеющих признаки бесхозяйных включенных в состав муниципальной казны-3 ед.;  8.Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию и прошедших государственную регистрацию права - 15 ед.;  9.Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет- 30 ед.;  10.Наличие обобщенной электронной базы данных об объектах муниципальной собственности района. Автоматизация учетных функций, функций по начислению арендных платежей и контроля за полнотой и своевременностью поступлением платежей в бюджет посредством использования электронных программных продуктов - 100%;  11.Оплата взносов фонду капитального ремонта – 100% |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет 25470,18 тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Источник** | **2014г.** | **2015г.**\* | **2016г.**\* | **2017г.**\* | **2018г.**\* | **ИТОГО** | | Краевой бюджет тыс.руб\* | 2635,85 | 8385,85 | 172,7 | 172,7 | 172,7 | **11539,8** | | Местный бюджет тыс. руб | 11748,5 | 436,20 | 1558,4 | 1355,6 | 1355,6 | **16454,3** | | **ВСЕГО** | **14384,35** | **8822,05** | **1731,1** | **1528,3** | **1528,3** | **27994,10** | |
| Перечень объектов капитального строительства | В рамках программы капитальное строительство не предусмотрено. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Тюхтетского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.**

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального комплекса района обусловлено, в частности:

- неэффективной системой отношений между организациями коммунального комплекса, органами управления и другими субъектами коммунальной сферы;

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово- предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше;

- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса;

- отсутствием экономических стимулов, снижением издержек, организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг;

- неразвитостью конкурентной среды и как следствие:

- большими непроизводительными потерями энергии, воды и других ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тюхтетского района - это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, теплоснабжения, улучшения качества поставляемой воды, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

**2. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства**

Целью Программы является:

Cтроительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального назначения, в том числе объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации твердых бытовых отходов. Снижение бюджетных затрат за счёт развития энерго и ресурсосберегающих технологий на территории Тюхтетского района.

Сроки реализации программы: 2014-2018 гг.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии с приоритетами развития Тюхтетского района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены Администрацией по предложению отдела ЖП ЖКХ и КС.

**3. Прогноз результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Тюхтетского района.**

В результате реализации Программы к 2018 году должен сложиться новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

- снижение уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- снижение потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Выполнение намеченных мероприятий и осуществление своевременных инвестиций позволит обеспечить к 2018 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 18%;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях на 25 %;

- снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры на 3-10 аварий в год;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 5%;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 10 %.

Выполнение мероприятий Программы приведет к модернизации и обновлению систем коммунальной инфраструктуры района, снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания в районе.

**4. Перечень подпрограмм и мероприятий программы.**

Для достижения целей Программы и решения задач, направленных на обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами, формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в Программу включены следующие подпрограммы и мероприятия:

1. Подпрограмма: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тюхтетского района (Приложение №1 к Программе).

Мероприятия:

1. Реализация временных мер по поддержке населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

2. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры.

3.Содержание и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства

4. Содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения.

5.Мероприятия по благоустройству.

**5. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.**

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрена.

**6. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Тюхтетского района, а также перечень реализуемых ими мероприятий.**

Информация по данному разделу представлена в Приложении № 3 к Программе.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Цель: Cтроительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального назначения, в том числе объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации твердых бытовых отходов. Снижение бюджетных затрат за счёт развития энерго и ресурсосберегающих технологий на территории Тюхтетского района. | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1:  Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | Х | отраслевой мониторинг | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Снижение показателя аварийности инженерных сетей:  Теплоснабжения  Водоснабжения | ед. | 0,1 | Отраслевой мониторинг |  | 5  4 | 3  0 | 3  2 | 3  3 | 3  3 | 3  3 |
| 1.1.2 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 0,1 | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей | 0 | 0 | 43 | 48 | 55 | 57 | 58 |
| 1.1.3 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0,1 | Отраслевой мониторинг |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 |
|  | Поддержка населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Коэффициент роста цен на коммунальные услуги |  |  | Отраслевой мониторинг | 1,00 | 1,114 | 1,12 | 1,12 | 1,084 | 1,077 | 1,072 |
|  | Задача 3. Повышение энергоэффективности | | | | | | | | |  |  |
|  | Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе:  электрической энергии  воды | % | 0,1  0,1 | Краевые мониторинги | 23,5  26,5 | 23,5  26,5 | 26,5  29,4 | 29,4  32,3 | 32,3  35,3 | 35,0  35,5 | 35,0  35,5 |
|  | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части бюджетных учреждений – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе:  - электрической энергии  - воды | % | 0,1  0,1 | Краевые мониторинги | 100  80 | 100  80 | 100  87,5 | 100  92,5 | 100  100 | 100  100 | 100  100 |

\* - объем финансирования подлежит корректировке с учетом коэффициента дефлятора