Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тюхтетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2011	с. Тюхтет                              № 367-п

О внесении изменений в районную целевую программу «Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений Тюхтетского района на 2010-2011 годы»

В соответствии со ст. 179 Гражданского кодекса РФ, ст.36 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в мероприятия районной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений Тюхтетского района на 2010-2011 годы» и утвердить перечень мероприятий в новой редакции.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И. Козлова.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                  Г.П. Дзалба

Приложение к

постановлению № 367-п

от 01.12.2011

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА НА 2012-2014 г.г.»

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Районная целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений Тюхтетского района на 2012 -2014 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Закон РФ «Об образовании» Закон Красноряского края «О краевых целевых программах» |
| Заказчик | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| Основной разработчик программы | Отдел образования администрации Тюхтетского района |
| Сроки реализации | 2012-2014 г.г. |
| Источники финансирования | Краевой и муниципальный бюджет |
| Цель и задачи программы | Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, задачи: оснащение технологическим оборудованием пищеблоков общеобразовательных учреждений; оснащение оборудованием медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений; приведение в соответствие с санитарно- гигиеническими нормативами уровня искусственной освещенности рабочих мест детей; подвод горячего и холодного водоснабжения в учебные кабинеты; приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
| Целевые показатели и индикаторы | создание условий функционирования общеобразовательных учреждений района, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02, в части: оснащения пищеблоков необходимым оборудованием во всех общеобразовательных учреждениях, оснащения медицинских кабинетов во всех общеобразовательных учреждениях, искусственной освещенности рабочих мест учащихся во всех общеобразовательных учреждениях, водоснабжения в учебные кабинеты во всех образовательных учреждениях, устранение предписаний ГосПожнадзора |
|  | Отдел образования администрации Тюхтетского района Финансовое управление администрации Тюхтетского района |
| Сроки разработки программы | 2011 год |

II.ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательного учреждения – это основное условие сохранения жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также сохранения материальных ценностей образовательного учреждения.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности образовательных учреждений района, здоровья обучающихся, воспитанников и работников учреждений наиболее опасными являются несоответствие образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности, аварийное состояние инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил содержания помещений, территории, учебных кабинетов.

Положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений в районе в настоящее время  характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций). Недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечение санитарных нормативов состояния  пищеблоков, спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся, приобретение школьной мебели.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений может быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера.

В районе функционирует 18  образовательных учреждений, из них 11 общеобразовательных школ, 5 дошкольных образовательных учреждения,  1 учреждение дополнительного образования детей, 1 учреждение дополнительного образования педагогов.

В 70% общеобразовательных учреждений технологическое оборудование на пищеблоках, помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим правилам и нормативам. В 57% общеобразовательных учреждений не соответствует комплектации медицинского оборудования. В 70% образовательных учреждений необходима замена приборов искусственного освещения и электропроводки. В 70% образовательных учреждений необходим ремонт системы водоснабжения и канализации.

Данные нарушения санитарно-эпидемиологических нормативов и правил влияют на здоровье учащихся, воспитанников, работников образовательных учреждений.

В 2011 году было истрачено из средств краевого бюджета:

на подготовку школ к началу учебного года – 495 тыс.руб.;

на ремонт системы освещения – 80 тыс.руб.;

на устранение предписаний ГосПожнадзора – 13902 тыс.руб.

Из средств муниципального бюджета - 1640,980 на устранение предписаний надзорных органов (РосПотребНадзор, ГосПожнадзор).

Программные мероприятия, запланированные в рамках реализации программы на 2010-2011 годы выполнены полностью.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2012-2014 годы являются обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранения здоровья учащихся, обеспечение безопасности и приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений.

Задачи, решаемые в рамках программы:

приобретение технологического оборудования для оснащения пищеблоков образовательных учреждений;

приобретение медицинского оборудования для медицинских кабинетов образовательных учреждений;

приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими нормативами уровня искусственной освещенности рабочих мест детей;

устройство водопровода (приобретение и установка раковин, водонагревателей, электропроводки и розеток для водонагревателей, водопроводных труб, сгонов);

выполнение ремонтных работ  системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации (приобретение и установка канализационных труб и унитазов) в муниципальных образовательных учреждениях);

выполнение ремонтных работ по обустройству оконных проемов;

выполнение работ по утеплению спортзалов муниципальных образовательных учреждений;

приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений;

приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности.

Программа рассчитана на 2012-2014 годы.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

количество оснащенных пищеблоков образовательных учреждений;

количество образовательных учреждений, в которых будет проведен водопровод в учебные и медицинские кабинеты;

количество образовательных учреждений, в которых будут созданы безопасные условия в соответствие с санитарно-гигиеническими нормативами;

количество образовательных учреждений, которые будут соответствовать требованиям пожарной безопасности.

4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Всего на реализацию программных мероприятий в 2012 году требуется  1711,00 тыс. рублей.

Из средств краевого бюджета- по согласованию.

5.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Постоянное отслеживание эффективности осуществления запланированных промежуточных результатов и оперативное устранение возникающих проблем-важнейшее условие успешности программы.

Выполнение программных мероприятий будет оцениваться по количеству учреждений, в которых выполнены мероприятия, по качеству их выполнения (заключения контролирующих органов), освоению средств из муниципального бюджета, достижимости поставленных целей на год и экономии бюджетных средств в результате предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций в системе общего образования и проведенных конкурсных торгов.

Все средства целевым (адресным) назначением дойдут до конкретного учреждения, что позволит устранить имеющиеся проблемы, нарушения норм и правил, предусмотренных действующим законодательством, способные привести к чрезвычайным ситуациям, грозящим жизни и здоровью обучающихся, воспитанников и работников.

Решение проблемы обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений будет иметь значительный социально-экономический эффект для системы общего образования и всего Красноярского края, который выразится:

в создании нормативных условий эксплуатации объектов коммунального назначения, инженерно-технических сетей;

в предотвращении условий возникновения массовых заболеваний и эпидемий, связанных с нарушениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

в обеспечении выполнения требований законодательства по лицензированию образовательных учреждений.

В результате реализации мероприятий программы будут:

приобретены телефонные аппараты с определителем номера для 10 образовательных учреждений;

приобретено технологическое оборудование для пищеблоков 8 образовательных учреждений;

проведены работы по обустройству  и ремонту  системы водоснабжения и канализации для 5 образовательных учреждений;

приобретена мебель для 2 дошкольных учреждений;

установлена тревожная кнопка для 1 образовательного учреждения;

проведено межевание земельного участка для 1 образовательного учреждения;

проведены ремонтные работы во всех образовательных учреждениях.

Эффективность вложенных средств в решение конкретных задач и проблем будет контролироваться соответствующими органами и позитивно скажется на социально-экономическом  развитии Тюхтетского района.

Мероприятия на 2012 год по реализации районной целевой программы «ОБЖ»

| № | МОУ | Виды работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Тюхтетская СОШ №1» | Приобретение вытяжной вентиляции для котельной. Приобретение и оборудование тепловой изоляции на отводящем газоходе. Приобретение и замена водосточных труб. Приобретение варочного котла. Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 240000-00 |
| 2. | МБОУ «Тюхтетская СОШ №2» | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Приобретение и замена вытяжного устройства в пищеблоке. Частичный ремонт ограждения территории ОУ. Проведение ремонтных работ в мастерской (ремонт стен. пола; увеличение светового коэффициента). Выделение уличной зоны отдыха Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 330000-00 |
| 3. | МБОУ «Зареченская СОШ» | Замена электропроводки и плафонов в 5 кабинетах и в спортзале. Подводка горячей и холодной воды в кабинеты. Ремонт мастерской Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров, электротоваров Частичный ремонт крыши |  |
|  |  | ИТОГО | 300000-00 |
| 4. | МБОУ «Леонтьевская СОШ» | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Приобретение столов обеденных на пищеблок Приобретение вытяжной вентиляции для мастерской |  |
|  |  | ИТОГО | 80000-00 |
| 5. | МБОУ «Двинская СОШ» | Приобретение технологического оборудования для буфета. Оборудование физкультурно-спортивной зоны с твердым покрытием в соответствии с ростом и возрастом обучающихся. Обеспечение пищеблока и умывальных раковин беспрерывной подачей хозяйственной питьевой воды. Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Переустановка дверей Замена лестницы аварийного выхода Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 110000-00 |
| 6. | МБОУ «Кандатская СОШ» | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Приобретение обеденных столов. Обустройство территории твердым покрытие, ремонт ограждения территории Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 60000-00 |
| 7. | МБОУ «Новомитропольская СОШ» | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Приобретение и установка водонагревателей-накопителей Приобретение холодильника на минус. Приобретение электротоваров и хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 40000-00 |
| 8. | МБОУ «Лазаревская ООШ» | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Межевание земельного участка. Приобретение и установка умывальников и раковин с подводкой холодного и горячего водоснабжения в лаборантских. Оборудование отдельной канализации в столовой. Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 48000-00 |
| 9. | МБОУ «Красинская ООШ» | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Установка проточного водонагревателя. Оборудование разделительной перегородки от пищеблока к обеденному залу. Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 40000-00 |
| 10. | МБОУ «Чульская ООШ» | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Приобретение и установка вентиляции в мастерской. Приобретение и установка умывальников и раковин с подводкой холодного и горячего водоснабжения . Оборудование отдельной канализации. Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 140000-00 |
| 11. | МБОУ «Поваренкинская ООШ» | Приобретение электроплиты |  |
|  |  | ИТОГО | 40000-00 |
| 12. | МБДОУ д.с.к\в «Колокольчик» | Установка теневых навесов — 5. Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 100000-00 |
| 13 | МБДОУ д.с.к\в «Солнышко» | Установка противопожарных дверей. Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 60000-00 |
| 14. | МБОУ Поваренкинский детский сад | Приобретение мебели для игровой и спальни. |  |
|  |  | ИТОГО | 50000-00 |
| 15. | МБОУ Новомитропольский детский сад | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Приобретение разновозрастной мебели. Оборудование спальни. Приобретение стройматериалов, пиломатериалов, хозтоваров |  |
|  |  | ИТОГО | 60000-00 |
| 16. | МБОУ «Центр внешкольной работы» | Приобретение телефонного аппарата с определителем номера. Установка тревожной кнопки. |  |
|  |  | ИТОГО | 13000-00 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |